ข้อกำหนดระบบ (System Specification)

ระบบขายสินค้าออนไลน์สำหรับลูกค้าธุรกิจ
เชื่อมต่อ Odoo

Phase 1 — พร้อมใช้งานจริง (Production)

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| เสนอต่อ | [ชื่อบริษัทลูกค้า] |
| จัดทำโดย | บริษัท โก อะลอง จำกัด |
| เลขที่เอกสาร | SPEC-2026-[NNN] / QT-2026-[NNN] |
| ฉบับที่ | 1.0 (ร่างเพื่อหารือ) |
| วันที่ | 21 ตุลาคม 2569 |
| ยืนราคา | 30 วันนับจากวันที่ในเอกสาร |

สารบัญ

(ใน Microsoft Word คลิกขวาที่สารบัญแล้วเลือก Update Field เพื่อแสดงเลขหน้า)

# 1. ภาพรวมและวัตถุประสงค์

ปัจจุบันบริษัทใช้ Odoo บริหารสินค้า สต็อก การขาย การจัดส่ง และบัญชี และมีร้านค้าออนไลน์บน Odoo อยู่แล้ว (https://12buy-shop.odoo.com/shop) ร้านค้าแบบเดิมแสดงสินค้าและราคาเหมือนกันสำหรับลูกค้าทุกราย จึงยังไม่รองรับการขายให้ลูกค้าธุรกิจที่แต่ละรายมีสินค้าและราคาไม่เหมือนกัน

บริษัท โก อะลอง จำกัด เสนอพัฒนาเว็บแอปสั่งซื้อสินค้าสำหรับลูกค้าธุรกิจ (ตัวแทนจำหน่าย ร้านค้า และลูกค้าประจำ) ที่ทำงานร่วมกับ Odoo ชุดเดิม โดยไม่ต้องย้ายข้อมูลและไม่เปลี่ยนวิธีทำงานของทีมหลังบ้าน

วัตถุประสงค์

- ลูกค้าแต่ละกลุ่มเห็นเฉพาะสินค้าที่บริษัทเลือกให้ ในราคาของกลุ่มตัวเอง

- ลูกค้าสั่งซื้อเองผ่านมือถือได้ตลอด 24 ชั่วโมง เลือกหน่วยซื้อได้ และใช้คูปองส่วนลดได้

- ทุกคำสั่งซื้อเข้า Odoo เป็นใบสั่งขายทันที ราคาและส่วนลดตรงกับบัญชีเสมอ

- ลูกค้าเห็นสถานะคำสั่งซื้อและการจัดส่งเองทันทีที่ทีมงานอัปเดตใน Odoo ลดการโทรสอบถาม

# 2. หลักการแบ่งหน้าที่ระหว่าง Odoo และเว็บแอป

หลักที่ใช้: เรื่องเงิน สต็อก และเอกสารบัญชีอยู่ใน Odoo ส่วนสิทธิ์การมองเห็นและประสบการณ์การสั่งซื้อของลูกค้าอยู่ในเว็บแอป

| ข้อมูล / งาน | Odoo (ระบบเดิม) | เว็บแอป (พัฒนาใหม่) |
| --- | --- | --- |
| สินค้า รูปภาพ หมวดหมู่ | เป็นต้นฉบับ ทีมงานแก้ที่นี่ | ดึงไปแสดงอัตโนมัติ |
| สต็อก | เป็นต้นฉบับ | แสดงตามเงื่อนไขที่ตกลง |
| ข้อมูลลูกค้า ที่อยู่ เลขภาษี | เป็นต้นฉบับ | ผูกบัญชีผู้ใช้กับลูกค้าใน Odoo |
| ผู้ใช้ การเข้าสู่ระบบ สิทธิ์ | — | เป็นต้นฉบับ (ไม่ต้องซื้อ license Odoo เพิ่ม) |
| กลุ่มลูกค้าและสินค้าที่มองเห็น | — | เป็นต้นฉบับ |
| กลุ่มราคา | รับราคาไปเป็น Pricelist ใช้คิดใบสั่งขาย | เป็นต้นฉบับ ตั้งและอนุมัติราคาที่นี่ |
| หน่วยซื้อ (กล่อง / เส้น / มัด) | เป็นต้นฉบับ ตั้งหน่วยและอัตราแปลง | ให้ลูกค้าเลือกหน่วยตอนสั่ง |
| คูปองและโปรโมชัน | เป็นต้นฉบับ (โมดูล Loyalty) | ช่องกรอกโค้ดตอนชำระเงิน |
| ตะกร้าสินค้า สลิปโอนเงิน | บันทึกการรับชำระเมื่อยืนยัน | เป็นต้นฉบับ |
| ใบสั่งขาย จัดส่ง ใบแจ้งหนี้ | เป็นต้นฉบับ | แสดงสถานะให้ลูกค้าดู |

## 2.1 การไหลของข้อมูล

| ทิศทาง | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ลูกค้า → เว็บ → Odoo | ลูกค้ากดสั่งซื้อ เว็บสร้างใบสั่งขายใน Odoo พร้อมเลขอ้างอิงจากเว็บ |
| แอดมิน → เว็บ → Odoo | แอดมินตั้งกลุ่มราคาและอนุมัติ เว็บส่งราคาไปเป็น Pricelist และผูกกับลูกค้าใน Odoo |
| Odoo → เว็บ → ลูกค้า | เมื่อสถานะใบสั่งขาย การจัดส่ง หรือการชำระเปลี่ยน Odoo แจ้งเว็บทันที ลูกค้าเห็นสถานะล่าสุด |
| Odoo → เว็บ | สินค้า รูป สต็อก และข้อมูลลูกค้าถูกดึงมาที่เว็บเป็นระยะ |

## 2.2 ข้อตกลงการใช้งาน Odoo

- ทีมงานทำงานใน Odoo ตามปกติ: เพิ่มสินค้า ปรับสต็อก จัดส่ง ออกใบแจ้งหนี้ รับชำระ สร้างคูปอง

- Pricelist ที่ชื่อขึ้นต้นด้วย "WEB |" ให้แก้จากเว็บแอปเท่านั้น เพราะเว็บจะเขียนทับทุกครั้งที่เผยแพร่ราคา ระบบตรวจทุกวันและแจ้งเตือนหากมีการแก้ใน Odoo โดยตรง

- Pricelist เดิมที่ใช้กับลูกค้าหน้าร้านไม่ถูกแตะต้อง

# 3. ผู้ใช้งานและสิทธิ์

| บทบาท | สิทธิ์การใช้งาน |
| --- | --- |
| ผู้ดูแลระบบ | ทุกอย่าง รวมถึงตั้งค่าการเชื่อมต่อ Odoo และจัดการแอดมิน |
| แอดมิน / ฝ่ายขาย | อนุมัติลูกค้าใหม่ จัดกลุ่มลูกค้าและกลุ่มราคา ตั้งราคา ตรวจสลิป ยืนยันคำสั่งซื้อ |
| ผู้อนุมัติราคา | อนุมัติการเผยแพร่ราคา (ต้องเป็นคนละคนกับผู้ตั้งราคา) |
| เจ้าของร้าน (ลูกค้า) | สั่งซื้อ ดูคำสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ของร้าน เพิ่ม/ปิดผู้ใช้ของร้าน |
| พนักงานร้าน (ลูกค้า) | สั่งซื้อและดูคำสั่งซื้อของร้าน |

1 ร้านลูกค้า = 1 ลูกค้าใน Odoo และมีผู้ใช้ได้หลายคน โดยผู้ใช้อยู่ฝั่งเว็บแอปทั้งหมด

# 4. ความสามารถของระบบ

หัวข้อ F1–F5 คือความต้องการหลักที่บริษัทแจ้งไว้ หัวข้อ F6–F8 คือส่วนที่จำเป็นเพื่อให้ระบบขายใช้งานได้ครบวงจร

## F1 กลุ่มลูกค้าและสินค้าที่มองเห็น

| ส่วน | หน้าที่ |
| --- | --- |
| เว็บแอป | ตั้งกลุ่มลูกค้า เลือกสินค้าของกลุ่ม ผูกลูกค้าเข้ากลุ่ม และกรองสินค้าทุกหน้า |
| Odoo | ให้ข้อมูลสินค้าและหมวดหมู่ |

รายละเอียด

- สร้างกลุ่มลูกค้าได้ไม่จำกัด เช่น ตัวแทนรายใหญ่ ร้านค้าปลีก ลูกค้าภาคเหนือ

- เลือกสินค้าของกลุ่มได้ 3 แบบ: ทั้งหมวดหมู่ ทั้งยี่ห้อ หรือเลือกรายตัว และยกเว้นรายตัวได้

- สินค้าใหม่ที่เพิ่มใน Odoo ในหมวดที่กลุ่มเห็นอยู่แล้ว จะแสดงให้กลุ่มนั้นอัตโนมัติ

- การกรองทำที่ฝั่ง server ลูกค้าเปิดลิงก์สินค้านอกกลุ่มตรงๆ ก็ไม่เห็นและสั่งไม่ได้

เกณฑ์การรับมอบ

- ลูกค้า 2 รายต่างกลุ่ม เข้าระบบแล้วเห็นรายการสินค้าตามที่ตั้งไว้ถูกต้อง

- เปิด URL สินค้านอกกลุ่มแล้วระบบแจ้งไม่พบสินค้า และเพิ่มลงตะกร้าไม่ได้

## F2 กลุ่มราคา

| ส่วน | หน้าที่ |
| --- | --- |
| เว็บแอป | ตารางราคาแบบ Excel นำเข้าราคาเดิม คำนวณ % อนุมัติ 2 ขั้น และเผยแพร่ |
| Odoo | รับราคาเป็น Pricelist ผูกกับลูกค้า และใช้คิดราคาในใบสั่งขาย/ใบแจ้งหนี้ |

รายละเอียด

- สร้างกลุ่มราคาได้หลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มกำหนดราคารายสินค้า หรือกำหนดเป็น % จากกลุ่มอื่นทั้งหมวดหมู่

- ราคารายสินค้าชนะกฎ % เสมอ เพื่อให้ตั้งราคาพิเศษเฉพาะตัวได้

- นำเข้าราคาตั้งต้นจาก Pricelist ที่มีอยู่ใน Odoo และนำเข้า/ส่งออก CSV ได้

- แก้ราคาเป็นฉบับร่างก่อน เห็นรายการเปลี่ยนแปลง (ราคาเดิม → ราคาใหม่) แล้วส่งอนุมัติ

- ผู้อนุมัติต้องเป็นคนละคนกับผู้ตั้งราคา เมื่ออนุมัติแล้วระบบส่งราคาไป Odoo และสุ่มตรวจว่า Odoo คิดราคาตรงกับเว็บ

- ตรวจรายวันว่ามีการแก้ Pricelist "WEB |" ใน Odoo โดยตรงหรือไม่ และแจ้งเตือนแอดมิน

เกณฑ์การรับมอบ

- ราคาที่ลูกค้าเห็นบนเว็บ ตรงกับราคาในใบสั่งขาย Odoo ทุกรายการที่ทดสอบ

- ผู้ตั้งราคาอนุมัติราคาของตัวเองไม่ได้

- แก้จำนวนสินค้าในใบสั่งขายใน Odoo แล้วราคาต่อหน่วยยังถูกต้องตามกลุ่ม

## F3 ซื้อได้หลายหน่วย (กล่อง / เส้น / มัด)

| ส่วน | หน้าที่ |
| --- | --- |
| เว็บแอป | ให้ลูกค้าเลือกหน่วยตอนใส่ตะกร้า แสดงราคาต่อหน่วยและจำนวนรวมเป็นหน่วยย่อย |
| Odoo | ตั้งหน่วยนับและอัตราแปลงของแต่ละสินค้า (เช่น 1 กล่อง = 4 เส้น) และนับสต็อกเป็นหน่วยเดียว |

รายละเอียด

- สินค้าแต่ละตัวกำหนดได้ว่าขายหน่วยใดบ้าง และหน่วยตั้งต้นคือหน่วยใด

- ราคาต่อหน่วยใหญ่คำนวณจากหน่วยย่อย × อัตราแปลง หรือกำหนดราคาแยกต่อหน่วยได้ (ยืนยันใน workshop)

- ใบสั่งขายใน Odoo บันทึกหน่วยตามที่ลูกค้าเลือก สต็อกตัดเป็นหน่วยย่อยถูกต้อง

- กำหนดจำนวนขั้นต่ำและจำนวนทวีคูณต่อหน่วยได้

เกณฑ์การรับมอบ

- สั่ง 2 กล่อง ใบสั่งขายแสดง 2 กล่อง และสต็อกลดตามอัตราแปลง

- ราคาในตะกร้า ใบสั่งขาย และใบแจ้งหนี้ตรงกัน

## F4 คูปองและส่วนลด

| ส่วน | หน้าที่ |
| --- | --- |
| เว็บแอป | ช่องกรอกโค้ดคูปองที่หน้าชำระเงิน แสดงยอดลดก่อนยืนยัน และแจ้งเหตุผลเมื่อใช้โค้ดไม่ได้ |
| Odoo | สร้างและจัดการคูปอง/โปรโมชันในโมดูล Loyalty (ติดตั้งอยู่แล้ว) ส่วนลดออกเป็นบรรทัดในใบสั่งขายและใบแจ้งหนี้ |

รายละเอียด

- รองรับรูปแบบมาตรฐานของ Odoo เช่น ลดเป็นบาท ลดเป็น % ซื้อครบยอดได้ส่วนลด จำกัดจำนวนครั้ง และกำหนดวันหมดอายุ

- ระบบตรวจเงื่อนไขคูปองกับ Odoo ก่อนสร้างคำสั่งซื้อ

- ฝ่ายบัญชีเห็นส่วนลดในเอกสาร Odoo ครบ ไม่ต้องบันทึกแยก

เกณฑ์การรับมอบ

- ใช้คูปองที่ถูกต้องแล้วยอดลดในเว็บตรงกับใบสั่งขายใน Odoo

- คูปองหมดอายุ ใช้ครบสิทธิ์ หรือยอดไม่ถึงเงื่อนไข ระบบแจ้งเหตุผลเป็นภาษาไทย

## F5 สถานะคำสั่งซื้อและการจัดส่ง

| ส่วน | หน้าที่ |
| --- | --- |
| เว็บแอป | หน้าติดตามคำสั่งซื้อแบบไทม์ไลน์ และแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อสถานะเปลี่ยน |
| Odoo | ตั้ง Automation Rule ให้ส่งสัญญาณถึงเว็บทันทีเมื่อใบสั่งขาย การจัดส่ง หรือการชำระเปลี่ยนสถานะ |

รายละเอียด

- ทีมงานอัปเดตใน Odoo ตามปกติ ลูกค้าเห็นสถานะใหม่บนเว็บทันที

- มีการตรวจซ้ำทุก 5 นาทีสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่เสร็จ กันกรณีสัญญาณตกหล่น

- แสดงเลขใบแจ้งหนี้ ยอด สถานะชำระ และดาวน์โหลด PDF ได้

- แจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อสถานะเปลี่ยน (แจ้งเตือนทาง LINE อยู่ในแพ็กเกจ Premium)

เกณฑ์การรับมอบ

- กดยืนยันการจัดส่งใน Odoo แล้วสถานะบนเว็บเปลี่ยนภายใน 1 นาที

- ปิดการรับสัญญาณชั่วคราวแล้ว สถานะยังอัปเดตภายใน 5 นาที

## ตารางสถานะที่ลูกค้าเห็น

| สถานะบนเว็บ | เงื่อนไขใน Odoo |
| --- | --- |
| รอตรวจสลิป / รอยืนยัน | ใบสั่งขายยังเป็นใบเสนอราคา |
| ยืนยันแล้ว / กำลังจัดของ | ยืนยันใบสั่งขายแล้ว และใบส่งของยังไม่เสร็จ |
| จัดส่งบางส่วน | มีใบส่งของเสร็จแล้ว และยังมีรายการค้างส่ง |
| จัดส่งแล้ว | ใบส่งของเสร็จครบ (แสดงเลขพัสดุถ้ามี) |
| ออกใบแจ้งหนี้แล้ว | มีใบแจ้งหนี้ที่ผ่านรายการแล้ว |
| ชำระแล้ว | ใบแจ้งหนี้ชำระครบ |
| ยกเลิก | ใบสั่งขายถูกยกเลิก |

## F6 เข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก

| ส่วน | หน้าที่ |
| --- | --- |
| เว็บแอป | หน้าเข้าสู่ระบบ สมัครเป็นลูกค้าใหม่ รีเซ็ตรหัสผ่าน และจัดการผู้ใช้ในร้าน |
| Odoo | ผูกบัญชีกับลูกค้า (Contact) ที่มีอยู่ |

รายละเอียด

- ลูกค้าใหม่สมัครแล้วรอแอดมินอนุมัติและกำหนดกลุ่มลูกค้า/กลุ่มราคาก่อนใช้งาน

- เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน (LINE Login อยู่ในแพ็กเกจ Premium)

เกณฑ์การรับมอบ

- ลูกค้าที่ยังไม่อนุมัติเห็นราคาและสั่งซื้อไม่ได้

## F7 แคตตาล็อก ตะกร้า และสั่งซื้อ

| ส่วน | หน้าที่ |
| --- | --- |
| เว็บแอป | หน้าสินค้า ค้นหา ตัวกรอง ตะกร้า สั่งด่วน และชำระเงิน ออกแบบสำหรับมือถือเป็นหลัก |
| Odoo | รับใบสั่งขายจากเว็บ |

รายละเอียด

- ค้นหาด้วยชื่อ รหัส หรือขนาดสินค้า และกรองตามหมวดหมู่/ยี่ห้อ

- สั่งซ้ำจากคำสั่งซื้อเดิมได้ในคลิกเดียว

- สั่งด่วนหลายรายการในครั้งเดียวด้วยการพิมพ์รหัสและจำนวน (แพ็กเกจ Standard ขึ้นไป)

- เมื่อกดสั่งซื้อ ระบบสร้างใบสั่งขายใน Odoo พร้อมเลขอ้างอิงจากเว็บ

เกณฑ์การรับมอบ

- สั่งซื้อจากมือถือจนเกิดใบสั่งขายใน Odoo ได้ภายใน 3 ขั้นตอนหลังเลือกสินค้า

## F8 ชำระเงินและยืนยันคำสั่งซื้อ

| ส่วน | หน้าที่ |
| --- | --- |
| เว็บแอป | ลูกค้าแนบสลิปโอนเงิน แอดมินตรวจสลิปและยืนยันในหน้ากล่องงาน |
| Odoo | ยืนยันใบสั่งขายและบันทึกการรับชำระเมื่อแอดมินยืนยัน |

รายละเอียด

- ลูกค้าถ่ายรูปสลิปจากมือถือแนบได้ทันที

- แอดมินเห็นสลิปคู่กับยอด กดตรวจผ่านแล้วจึงยืนยันคำสั่งซื้อได้

- แจ้งเตือนแอดมินเมื่อมีคำสั่งซื้อค้างเกิน 2 ชั่วโมง

เกณฑ์การรับมอบ

- ยืนยันคำสั่งซื้อโดยไม่ตรวจสลิปไม่ได้

- ยืนยันบนเว็บแล้วใบสั่งขายใน Odoo เปลี่ยนเป็นยืนยันและเกิดใบส่งของ

# 5. ข้อกำหนดด้านเทคนิค

| หัวข้อ | ข้อกำหนด |
| --- | --- |
| เทคโนโลยี | Next.js + TypeScript, ฐานข้อมูล PostgreSQL, เชื่อม Odoo ผ่าน JSON-RPC และ Automation Rule (ไม่ต้องติดตั้งโมดูลเสริมใน Odoo Online) |
| อุปกรณ์ | ใช้งานได้บนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ผ่านเบราว์เซอร์รุ่นปัจจุบัน |
| ความเร็ว | หน้ารายการสินค้าโหลดภายใน 2 วินาทีบนเครือข่าย 4G |
| ความปลอดภัย | HTTPS ทุกหน้า, รหัสผ่านเข้ารหัสแบบ hash, สิทธิ์ตรวจที่ server, ป้องกัน SQL injection / XSS / CSRF, กุญแจเชื่อมต่อ Odoo เก็บที่ server เท่านั้น, ตรวจรหัสลับของสัญญาณจาก Odoo |
| บันทึกการใช้งาน | เก็บประวัติการแก้ราคา การอนุมัติ และการยืนยันคำสั่งซื้อ ว่าใครทำ เมื่อไร |
| สำรองข้อมูล | สำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน เก็บย้อนหลังอย่างน้อย 7 วัน |
| สภาพแวดล้อม | แยก Staging สำหรับทดสอบ และ Production สำหรับใช้งานจริง |
| ความพร้อมใช้งาน | เป้าหมาย 99.5% ต่อเดือน มีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเมื่อระบบล่ม |
| ความเป็นเจ้าของ | Source code และข้อมูลทั้งหมดเป็นของลูกค้า |

# 6. สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขต Phase 1

- ค่า license Odoo และการปรับแต่ง Odoo นอกเหนือจากการตั้งค่าที่ระบุในเอกสารนี้

- ค่า server ฐานข้อมูล และโดเมน (บริษัทประมาณการค่าใช้จ่ายรายเดือนแยกให้)

- ค่า LINE Official Account และการส่งข้อความ

- การคีย์หรือจัดทำข้อมูลสินค้า รูปภาพ และราคา

- การติดตั้งโมดูล Odoo เพิ่ม เช่น stock_delivery สำหรับเลขพัสดุ

- ระบบชำระเงินออนไลน์ (บัตรเครดิต / QR อัตโนมัติ) แอปบน App Store / Play Store และรายงานวิเคราะห์ขั้นสูง

- ความต้องการที่เพิ่มหลังลงนาม spec จะทำผ่านใบขอเปลี่ยนแปลง (Change Request) ที่ระบุขอบเขต เวลา และราคา และต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มงาน

# 7. แผนงานและการส่งมอบ

| ช่วงงาน | สัปดาห์ | สิ่งที่ลูกค้าได้เห็น |
| --- | --- | --- |
| Workshop สรุปขอบเขต + ทดสอบ Odoo (คูปอง หน่วยนับ) | 1 | Spec ฉบับสมบูรณ์เพื่อลงนาม |
| ฐานระบบ: เข้าสู่ระบบ สิทธิ์ ดึงสินค้า/ลูกค้า ระบบ Staging | 2 | Demo เข้าสู่ระบบและแคตตาล็อกจริง |
| กลุ่มลูกค้า กลุ่มราคา อนุมัติและเผยแพร่ราคา | 2–3 | Demo ลูกค้าต่างกลุ่มเห็นสินค้าและราคาต่างกัน |
| สั่งซื้อ: ตะกร้า หลายหน่วย คูปอง ชำระเงิน แนบสลิป | 2–3 | Demo สั่งจริงจนเกิดใบสั่งขายใน Odoo |
| สถานะคำสั่งซื้อจาก Odoo และหน้าแอดมิน | 1–2 | Demo อัปเดตใน Odoo แล้วลูกค้าเห็นทันที |
| UAT กับลูกค้าจริง 2–3 ราย อบรม และขึ้นระบบจริง | 1–2 | ระบบพร้อมใช้งานจริง |

รวมประมาณ 11–12 สัปดาห์สำหรับแพ็กเกจ Standard มีการ Demo ทุกสัปดาห์ และ UAT อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนขึ้นระบบจริง

## สิ่งที่ส่งมอบ

- เว็บแอปที่ติดตั้งบน Production และ Staging

- Source code พร้อมสิทธิ์เข้าถึง repository

- คู่มือผู้ใช้ภาษาไทย (ลูกค้าและแอดมิน) และคู่มือดูแลระบบ

- การอบรมผู้ใช้ 1 วัน

- รับประกันแก้ไขข้อผิดพลาดฟรี 3 เดือนหลังขึ้นระบบจริง

# 8. ใบเสนอราคา

ราคาด้านล่างเป็นราคาเหมาจ่าย (Fixed Price) ตามขอบเขตในเอกสารนี้ ยืนยันราคาสุดท้ายหลัง workshop สรุปขอบเขต

| รายการ | Basic | Standard (แนะนำ) | Premium |
| --- | --- | --- | --- |
| F6 เข้าสู่ระบบ สิทธิ์ ดึงสินค้า/ลูกค้าจาก Odoo | ✓ | ✓ | ✓ |
| F1 กลุ่มลูกค้าและสินค้าที่มองเห็น | ✓ | ✓ | ✓ |
| F2 กลุ่มราคา + เผยแพร่ราคาลง Odoo | ✓ | ✓ | ✓ |
| F2 อนุมัติราคา 2 ขั้น + ตรวจการแก้ราคาใน Odoo รายวัน | — | ✓ | ✓ |
| F3 ซื้อได้หลายหน่วย | ✓ | ✓ | ✓ |
| F4 คูปองและส่วนลด | — | ✓ | ✓ |
| F7 แคตตาล็อก ค้นหา ตะกร้า สั่งซื้อ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F7 สั่งด่วนหลายรายการ | — | ✓ | ✓ |
| F8 แนบสลิป ตรวจสลิป ยืนยันคำสั่งซื้อ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F5 สถานะคำสั่งซื้อจาก Odoo | ตรวจทุก 5 นาที | ทันที + ตรวจซ้ำ | ทันที + ตรวจซ้ำ |
| LINE Login + แจ้งเตือนทาง LINE | — | — | ✓ |
| ฝ่ายขายสั่งแทนลูกค้า, ติดตั้งบนหน้าจอมือถือ (PWA), Dashboard ยอดขาย | — | — | ✓ |
| ระยะเวลา | 3 เดือน | 2.5–3 เดือน | 2.5 เดือน |
| ราคา (บาท ก่อน VAT) | 1,280,000 | 1,820,000 | 2,140,000 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 89,600 | 127,400 | 149,800 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,369,600 | 1,947,400 | 2,289,800 |
| หัก ณ ที่จ่าย 3% (จากยอดก่อน VAT) | (38,400) | (54,600) | (64,200) |
| ยอดชำระสุทธิ | 1,331,200 | 1,892,800 | 2,225,600 |

## 8.1 เงื่อนไขการชำระเงิน

| งวด | เงื่อนไข | สัดส่วน |
| --- | --- | --- |
| 1 | เมื่อลงนามสัญญาและ spec | 30% |
| 2 | เมื่อส่งมอบระบบให้ทดสอบ (เริ่ม UAT) | 40% |
| 3 | เมื่อขึ้นระบบจริงและลงนามรับมอบงาน | 30% |

## 8.2 บริการดูแลระบบหลังหมดระยะรับประกัน (MA)

| รายการ | MA Basic | MA Standard |
| --- | --- | --- |
| ราคาต่อเดือน (บาท ก่อน VAT) | 15,000 | 35,000 |
| เวลาให้บริการ | จ–ศ 09:00–18:00 | จ–ศ 09:00–18:00 + เหตุร้ายแรง 24 ชม. |
| แก้ไขข้อผิดพลาด | รวม | รวม |
| งานปรับปรุงเล็กน้อย | ไม่รวม | 8 ชั่วโมง/เดือน |
| ตอบกลับภายใน | 4 ชั่วโมง | 2 ชั่วโมง |

ระดับความเร่งด่วน: เหตุร้ายแรง (ระบบใช้งานไม่ได้) ตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมง แก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง / ปัญหาสำคัญ ตอบกลับภายใน 4 ชั่วโมง แก้ไขภายใน 72 ชั่วโมง

# 9. สมมติฐานและสิ่งที่ต้องยืนยัน

## 9.1 สมมติฐานที่ใช้กำหนดราคา

- ลูกค้า 1 รายอยู่ใน 1 กลุ่มลูกค้า และ 1 กลุ่มราคา

- หน่วยซื้อและอัตราแปลงตั้งไว้ใน Odoo ทีมของบริษัทเป็นผู้กรอกข้อมูล

- คูปองใช้ความสามารถมาตรฐานของโมดูล Loyalty ใน Odoo ไม่สร้างระบบคูปองใหม่

- ผู้ใช้ทั้งหมดอยู่ฝั่งเว็บแอป ไม่ต้องซื้อ license Odoo เพิ่ม

- ชำระเงินด้วยการโอนแล้วแนบสลิป แอดมินตรวจและยืนยันทุกคำสั่งซื้อ

- Odoo Online ยังเปิดให้เชื่อมต่อผ่าน API และ Automation Rule ตลอดโครงการ

## 9.2 คำถามที่ต้องการคำตอบก่อนลงนาม spec

- หน่วยที่ขายมีอะไรบ้าง (กล่อง / เส้น / มัด / อื่นๆ) และอัตราแปลงของแต่ละสินค้า

- ลูกค้า 1 รายอยู่ได้หลายกลุ่มลูกค้าหรือไม่

- รูปแบบคูปองที่ใช้บ่อย และต้องจำกัดคูปองเฉพาะบางกลุ่มลูกค้าหรือไม่

- ลูกค้าเห็นจำนวนสต็อกจริง เห็นเพียง มี/หมด หรือไม่เห็น และสั่งเกินสต็อกได้หรือไม่

- ต้องการแสดงเลขพัสดุจากบริษัทขนส่งหรือไม่

- ต้องการ LINE Login ตั้งแต่ Phase 1 หรือไม่

- มีลูกค้าที่ได้เครดิตเทอม (ไม่ต้องแนบสลิป) หรือไม่

หากคำตอบต่างจากสมมติฐาน บริษัทจะแจ้งผลกระทบด้านเวลาและราคาก่อนลงนาม spec

# 10. การอนุมัติ

ลงนามเพื่อยืนยันขอบเขตงานและราคาตามเอกสารนี้ เลือกแพ็กเกจ  ☐ Basic  ☐ Standard  ☐ Premium

| ผู้เสนอ | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- |
| บริษัท โก อะลอง จำกัด ลงชื่อ ................................................. (.................................................) ตำแหน่ง ............................................. วันที่ ........../........../.......... | [ชื่อบริษัทลูกค้า] ลงชื่อ ................................................. (.................................................) ตำแหน่ง ............................................. วันที่ ........../........../.......... |